GoCue — текст выступления на КТ1

ориентир: 3–4 минуты

## Бартоломей Андрей Максимович — Слайды 1–4

Здравствуйте. Мы представляем GoCue — приложение, которое напоминает о деле там, где его можно выполнить.

Проблема знакомая: человек записал «купить батарейки», но вспомнил об этом уже после магазина. Список дел нужно открыть самому, а напоминание по времени не знает, когда мы оказались в нужном месте. Пока это наша продуктовая гипотеза; её ещё предстоит проверить с добровольцами.

Внешнего заказчика у нас нет: GoCue — инициативный проект команды. Мы посмотрели на Apple Reminders с напоминаниями по месту и Google Keep/Tasks как инструменты заметок и задач. Наш фокус для Android — подтверждённая остановка, общий список дел и отсутствие дублей. Я отвечаю за требования и план; Фёдор — за правила показа; Екатерина — за экраны; Магдалина — за уведомления и тесты. Наше видение: записать намерение один раз и вернуть его во время подходящего визита.

## Поспелова Магдалина Тамазовна — Слайды 5–8

Чтобы проверить идею, мы задали три цели: ни одного уведомления в 20 симуляциях прохода или проезда мимо, ни одного дубля за визит после повторной проверки или перезапуска и медианное время записи дела не больше десяти секунд.

К 12-й неделе восьмого семестра мы хотим показать Android-прототип: запись дела, свой магазин, подтверждённый визит, один сигнал со списком, завершение и перенос на следующий визит. В проект входят локальный журнал и симулятор; маршруты, облако и ИИ не входят. Вехи — логика и симулятор, затем одна реальная геозона и показ. Риски: задержка геозоны, ложный сигнал при проезде, дубль после перезапуска, нехватка времени на нативную разработку и недоверие к геоданным. Сначала проверяем правила без GPS, потом — на Galaxy S25.

На доске 18 задач, из них 14 — для ЛР1. На 15 октября среди этих четырнадцати три выполнены, две готовы к работе, одна в работе, три на проверке и пять в бэклоге. Даты на слайде — плановые, поэтому мы не выдаём весь список за завершённый.

## Золотилина Екатерина Сергеевна — Слайды 9–12

Для пользователя важны пять правил. Он может записать и завершить дело, выбрать свой магазин, не получать сигнал сразу на входе, увидеть все подходящие дела вместе и отложить оставшееся до следующего визита.

Например, я записываю несколько покупок для своего магазина. Когда я действительно остановилась там, GoCue показывает один список, а не три отдельных уведомления. Если сейчас не могу купить какой-то товар, выбираю «Напомнить в следующий визит».

Данные планируем хранить локально, без аккаунта и сервера. На слайде 12 — концепт списка дел, не работающий прототип. Его можно реализовать как виджет на главном экране. Но виджет не всплывает сам, поэтому при подтверждённом визите нам всё равно понадобится уведомление.

## Боровик Фёдор Игоревич — Слайды 13–14

В проектных решениях мы зафиксировали нативный Android, локальное хранение без сервера и GitHub Projects как трекер. Библиотеку базы данных и конкретный UI-стек пока не выбирали. Главный архитектурный принцип: логика намерений не получает GPS напрямую. Сначала система подтверждает визит по событию геозоны, затем собирает контекст и определяет подходящие дела. Это позволяет тестировать правила без поездок в магазин и уменьшать число лишних уведомлений.

Мы выбрали Android и подготовили спецификацию, репозиторий, доску задач и отчёт. Следующий шаг — реализовать логику без GPS, затем симулятор и после него проверить одну реальную геозону на Samsung Galaxy S25. Рецензия, ретроспектива, доступ преподавателя к приватной доске и сдача на портал ещё требуют подтверждения. Спасибо, готовы ответить на вопросы.

Перед защитой: сверить статусы задач на слайдах 8 и 14 с доской GitHub Projects.