Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»

Кафедра «Цифровые технологии»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Инициация проекта и команды»

по дисциплине «Проектный практикум»

Проект: «GoCue»

Команда: «Диалог»

Выполнили студенты группы ПИб-23Э1:

1. Боровик Фёдор Игоревич / разработчик, технический писатель

2. Бартоломей Андрей Максимович / менеджер проекта, аналитик, технический писатель

3. Золотилина Екатерина Сергеевна / разработчик, дизайнер

4. Поспелова Магдалина Тамазовна / разработчик, тестировщик

Проверил:

доцент кафедры «Цифровые технологии»,

канд. пед. наук Пестова С. Ю.

Омск 2026

1. Карточка проекта

1.1. Основные сведения

| Название проекта | GoCue — мобильное приложение для напоминаний о делах в подходящем месте. |
| --- | --- |
| Проблема | Люди забывают о делах, которые можно выполнить в определённом месте: например, вспоминают о нужной покупке уже после ухода из магазина. Список приходится проверять вручную, а напоминание на заданное время может прийти до визита или после него. Частоту этой проблемы ещё предстоит проверить с пользователями. |
| Целевые пользователи | Люди с бытовыми поручениями: покупками, посещением аптеки или почты; первичная проверка — с добровольцами. |
| Заказчик или эксперт | Внешнего заказчика нет. Преподаватель согласует учебную тему; сценарии использования планируем проверить с добровольцами. |
| Идея решения | Пользователь записывает дело и выбирает место или его тип. Когда приложение определяет, что человек остановился в подходящем месте, оно показывает все связанные с ним невыполненные дела вместе. |
| Ключевые функции MVP | Создание и завершение намерений; настройка предпочитаемого магазина; подтверждение визита; одно уведомление со всеми подходящими делами; перенос на следующий визит; локальное хранение, журнал событий и экран симуляции. |
| Внешние интеграции (API) | Только системные API геолокации, геозон и уведомлений Android; внешнего сетевого API нет. |
| Данные и их защита | На устройстве хранятся намерения, места, визиты и события. Непрерывная история GPS не ведётся; реальные координаты в учебный репозиторий не публикуются. |
| Предполагаемый стек | Выбрана платформа Android; предполагаемые технологии — Kotlin, Jetpack Compose и Room. Правила показа намерений отделены от данных GPS. |
| Репозиторий GitHub | https://github.com/techmo0/GoCue; репозиторий создан в личном аккаунте. |
| Доска GitHub Projects | https://github.com/users/techmo0/projects/1/views/1 |
| Зеркало репозитория | Необязательно. |
| Запасная тема | Локальный менеджер намерений с симуляцией контекстных визитов, если реальная фоновая геолокация недоступна. |

1.2. Оценка темы по критериям курса

Шкала: 0 – нет, 1 – частично, 2 – да. Рекомендуемый итог – не менее 9 из 14.

| Критерий | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Практическая значимость: система решает реальную проблему | 2 | Есть конкретный сценарий с забытым поручением; частоту проблемы проверим интервью. |
| Доступны пользователи или заказчик для интервью и проверки | 1 | Платформа Android и смартфон для испытаний выбраны; пользовательские сценарии с добровольцами ещё нужно согласовать. |
| Реализуемость командой из 3–4 человек за 2 семестра | 2 | MVP ограничен одной платформой, ручными местами и подтверждёнными визитами. |
| Объём MVP: 5–15 пользовательских историй | 2 | Истории охватывают создание, настройку места, визит, выполнение и перенос на новый визит. |
| Есть интеграция хотя бы с одним внешним API | 1 | Интеграция с системными геозонами Android планируется, но на устройстве ещё не проверена. |
| Есть данные, требующие защиты (роли, персональные данные) | 2 | Локальные координаты и события требуют контроля разрешений и удаления данных. |
| Интерес и компетенции команды | 2 | Тема согласована, роли подтверждены, Android и устройство для испытаний выбраны; в матрице компетенций ещё нужны оценки участников. |
| Итого (из 14) | 12/14 (предварительно) | Уточнить после проверки геозон на устройстве и интервью с пользователями. |

2. Видение продукта (Vision)

2.1. Постановка проблемы

| Проблема | О поручениях, которые можно выполнить только в определённом месте, люди нередко вспоминают слишком поздно. Список нужно проверять самостоятельно, а напоминание по времени может не совпасть с посещением нужного места. |
| --- | --- |
| Затрагивает | Людей с бытовыми поручениями; вначале — добровольных участников сценарного тестирования. |
| Приводит к | Несделанным покупкам, возвращению в магазин или дополнительной поездке; неуместные напоминания отвлекают. |
| Успешное решение позволит | Записать дело один раз и вспомнить о нём тогда, когда человек находится в подходящем месте и может его выполнить. |

2.2. Пользователи и заинтересованные лица

| Группа | Описание | Главная потребность | Как решают задачу сейчас |
| --- | --- | --- | --- |
| Человек с поручениями | Регулярно бывает в магазине, аптеке или на почте | Вспомнить дело на месте без просмотра списка | Список дел, заметка или напоминание по времени |
| Пользователь геонапоминаний | Уже пробовал напоминания по месту | Получать сигнал только тогда, когда можно заняться делом | Использует обычное напоминание по геозоне |
| Человек с повторяющимися покупками | Регулярно заходит в знакомый магазин | Не забывать несколько покупок во время одного визита | Держит список покупок в заметках или в памяти |

2.3. Позиционирование

| Для | Люди с бытовыми делами, привязанными к месту |
| --- | --- |
| Которым нужно | Вспоминать о действии во время подходящего визита |
| [Название] – это | Локальное мобильное приложение контекстных намерений |
| Который | Показывает записанные дела, когда человек остановился в подходящем месте |
| В отличие от | Списки дел, напоминания по времени и базовые геонапоминания |
| Наш продукт | Позволяет выбрать привычное место, собирает связанные с ним дела вместе и не повторяет уведомление во время того же визита |

Итоговая формулировка в одном предложении:

Для людей, которые забывают о поручениях во время посещения нужного места, GoCue — мобильное приложение, которое напоминает о записанных делах после остановки в этом месте и показывает их одним списком.

2.4. Аналоги и альтернативы

| Аналог или текущий способ | Что умеет | Чего не хватает пользователям |
| --- | --- | --- |
| Список дел или заметки | Сохраняет поручения | Не возвращает дело автоматически в физически полезный момент |
| Apple Reminders — https://support.apple.com/en-euro/guide/iphone/iphec7a1de82/ios | Позволяет задать напоминание по месту | Сравнение поведения при кратком визите и группировки нескольких дел требует отдельной проверки |
| Google Keep — https://support.google.com/tasks/answer/16540694 | Сохраняет заметки; напоминания перенесены в Google Tasks, геонапоминания больше недоступны | Не напоминает о заметке при посещении нужного места; это подтверждено справкой Google |

Сведения о возможностях аналогов сверены с официальными справками Apple и Google; отличия в поведении уведомлений ещё требуют практической проверки.

2.5. Ключевые возможности MVP

| № | Возможность | Для кого | Приоритет (MoSCoW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать и завершить намерение с выбранным контекстом | Пользователь | Must |
| 2 | Задать физическое место и привязать MY_SUPERMARKET | Пользователь | Must |
| 3 | Подтвердить пребывание в месте; не уведомлять сразу при входе | Система | Must |
| 4 | Сгруппировать уведомление и исключить дубли за визит | Система | Must |
| 5 | Напомнить при следующем визите; вести локальный журнал и поддержать симуляцию | Пользователь / система | Must |

MoSCoW: Must – обязательно, Should – желательно, Could – можно, Won’t – не в этом проекте.

2.6. Метрики успеха

| Метрика | Базовое значение | Целевое значение | Как и когда измеряем |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие ложных сигналов в симуляции | Не измерено | 0 уведомлений при кратком проходе или проезде мимо в 20 симулированных сценариях | Автотесты определения визита; затем отдельная проверка на устройстве |
| Дубли уведомлений | Не измерено | 0 повторных групповых уведомлений в одном визите после переоценки и перезапуска | Автотесты дедупликации и восстановления состояния |
| Скорость создания намерения | Не измерено | Медиана не более 10 секунд в тесте; продуктовый ориентир — 2–3 секунды | Замер на 10 добровольных сценариях |

2.7. Границы проекта

| Входит в проект | Не входит в проект |
| --- | --- |
| Намерения, места, визиты и групповые уведомления | Маршрутизация и оптимизация поездок |
| Ручная привязка MY_SUPERMARKET и локальное хранение | Автоматический поиск мест, облачный аккаунт и LLM |
| Remind next visit, журнал и экран симуляции | Погода, календарь, часы работы и вывод временного дома |

2.8. Допущения и ограничения

- Допущение: Samsung Galaxy S25 будет доступен для испытаний фоновой геолокации Android; до испытаний логику проверяем симуляцией без GPS.

- Ограничение: MVP — нативное приложение для Android с локальным хранением без сервера, аккаунта и LLM.

- Ограничение: GoCue не строит маршруты, не ищет магазины автоматически и не гарантирует точность работы геозон без испытаний на устройстве.

3. Устав проекта

3.1. Цель проекта (SMART)

| К 12-й неделе 8-го семестра подготовить и показать прототип GoCue: создание намерения, выбор предпочитаемого магазина, подтверждение визита, групповое уведомление, завершение дела и перенос на следующий визит. Пройти 20 сценариев симуляции без уведомлений при кратком проходе мимо и без повторов за один визит, затем проверить работу у одного реального места на устройстве. Даты уточнить по дорожной карте курса. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкретная | Измеримая | Достижимая | Значимая | Ограничена сроком |
| ☑ да | ☑ да | ☑ да | ☑ да | ☑ да |

3.2. Результаты и вехи

| КТ | Срок (дата) | Что предъявляем по курсу | Результат для нашего проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ1 | По дорожной карте курса, 7-й семестр | Vision, бэклог, ТЗ v1, доменная модель | Согласованная тема, Android как платформа и прототип правил работы намерений без GPS |
| КТ2 | По дорожной карте курса, конец 7-го семестра | Симулятор и MVP, отчёт | ENTER → CONFIRM → EXIT, группировка, подавление, тесты и сохранение состояния |
| КТ3 | По дорожной карте курса, 8-й семестр | Уточнить у преподавателя | Проверка геозоны у одного реального места, анализ ошибок и влияния разрешений |
| КТ4 | По дорожной карте курса, 12-я неделя 8-го семестра | Релиз 1.0, документация, экономическое обоснование | Показ на устройстве или документированный симулятор при системных ограничениях |

3.3. Заинтересованные стороны

| Кто | Интерес к проекту | Влияние (В / С / Н) | Как взаимодействуем |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользователи с поручениями | Своевременное и ненавязчивое напоминание | С | Сценарные тесты с добровольцами |
| Участники тестирования | Понятная настройка места, контроль геоданных и отсутствие лишних уведомлений | С | Добровольное участие, объяснение разрешений и возможность удалить локальные данные |
| Преподаватель курса | Соответствие ЛР, проверяемый результат | В | Согласование темы, мини-защита и контрольные точки |
| Команда проекта | Выполнимый объём и опыт разработки | В | Короткие синхронизации и демонстрация каждой итерации |

3.4. Ограничения и допущения

| Сроки | Два семестра; даты КТ уточняются по официальной дорожной карте. |
| --- | --- |
| Ресурсы команды | Часы участников вне занятий не подтверждены; оценить после самооценки. |
| Технологии | Выбран Android и определён смартфон для испытаний; ограничения фоновой геолокации ещё нужно проверить на устройстве. |
| Данные и доступы | Без сервера, облака и LLM; намерения и события хранятся локально. |
| Другое | Фоновая геолокация требует разрешения; без него управление намерениями работает, но автоматический запуск ограничен. |

3.5. Главные риски

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС задержит или пропустит событие геозоны | В | В | Сначала симулятор и тесты на устройстве; документировать ограничения фоновой работы | Боровик Ф. И. |
| 2 | Проезд мимо или колебание границы создаст ложное уведомление | В | В | Состояния CANDIDATE/CONFIRMED, dwell-порог, тесты границ и движения | Поспелова М. Т. |
| 3 | Перезапуск приложения вызовет дубль уведомления | С | В | Хранить визит и ключ дедупликации; тест восстановления состояния | Боровик Ф. И., Поспелова М. Т. |
| 4 | Команда не успеет из-за сложности нативной платформы | С | В | Разрабатывать только под Android, начать с правил работы намерений и симуляции, пересматривать объём | Бартоломей А. М. |
| 5 | Сбор геоданных вызовет недоверие или утечку | С | В | Локальное хранение, минимум событий, понятный запрос доступа и удаление данных | Золотилина Е. С. |

Оценки: В – высокая, С – средняя, Н – низкая. Риски команды, технологий и данных пересматриваются на планировании.

3.6. Коммуникации

| Что | Как и где | Частота | Кто отвечает |
| --- | --- | --- | --- |
| Синхронизация команды | Сделал / сделаю / препятствия в командном чате | 2–3 раза в неделю, подтвердить командой | Бартоломей А. М. |
| Планирование и демо | Лабораторная или созвон; решения в issues | Каждая итерация | Бартоломей А. М. |
| Проверка с пользователями | Добровольцы; сценарии без реальных координат | До КТ1 и после MVP | Бартоломей А. М. |
| Технические решения | Issue или ADR в репозитории | При принятии решения | Разработчики |
| Экстренная связь | Командный чат и звонок при критической блокировке | По необходимости | Ответственный за задачу |

3.7. Ознакомление с уставом

| Участник | Роль | Ознакомление | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Боровик Ф. И. | Разработчик, технический писатель | ☐ не подтверждено | — |
| Бартоломей А. М. | Менеджер проекта, аналитик, технический писатель | ☐ не подтверждено | — |
| Золотилина Е. С. | Разработчик, дизайнер | ☐ не подтверждено | — |
| Поспелова М. Т. | Разработчик, тестировщик | ☐ не подтверждено | — |

4. Команда и рабочие соглашения

Ответственный за раздел: вся команда

4.1. Матрица компетенций

Шкала: 0 – не знаю, 1 – базовый уровень, 2 – уверенно, 3 – могу научить других. Оценки выставляет сам участник команды.

| Компетенция | Боровик Ф. И. | Бартоломей А. М. | Золотилина Е. С. | Поспелова М. Т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобильная разработка | — | — | — | — |
| Проектирование мобильного интерфейса | 0 | 3 | 2 | — |
| Геолокация и геозоны | — | — | — | — |
| Фоновая работа и уведомления | — | — | — | — |
| Локальное хранение данных | — | — | — | — |
| Архитектура и логика намерений | — | — | — | — |
| Тестирование | 1 | 1 | 3 | — |
| Анализ потребностей пользователей | — | — | — | — |
| Техническая документация | — | — | — | — |
| Что хочу развить | — | — | — | — |

4.2. Роли и ответственность

| Участник (ФИО, логин GitHub) | Роль | Зона ответственности | Кто замещает |
| --- | --- | --- | --- |
| Бартоломей А. М. (логин уточняется) | Менеджер проекта, аналитик, технический писатель | Изучает потребности пользователей, формулирует требования и приоритеты, ведёт план задач и проектную документацию. | Боровик Ф. И. |
| Боровик Ф. И. (логин уточняется) | Разработчик, технический писатель | Разрабатывает правила показа намерений при посещении места и ведёт техническую документацию. | Золотилина Е. С. |
| Золотилина Е. С. (логин уточняется) | Разработчик, дизайнер | Проектирует и разрабатывает экраны добавления намерений, выбора места и просмотра напоминаний. | Боровик Ф. И. |
| Поспелова М. Т. (логин уточняется) | Разработчик, тестировщик | Разрабатывает работу уведомлений и проверяет сценарии визита, повторных уведомлений и сохранения состояния. | Золотилина Е. С. |

В команде из четырёх человек роли распределены по таблице. Код пишут все участники; UX и техническую документацию ведут назначенные участники.

4.3. Ведущий итерации (Scrum Master)

Scrum Master помогает команде организовать встречи, следит за обновлением задач на доске и помогает устранять препятствия. В ЛР 1 эту роль выполняет Бартоломей А. М. Предлагаемый порядок для следующих итераций: Боровик → Золотилина → Поспелова, по одному участнику на итерацию. График команда утверждает при планировании.

4.4. Рабочие соглашения

| Тема | Предлагаемое соглашение; требует подтверждения командой |
| --- | --- |
| Канал и ответ | Площадку выбирает команда; на обычное сообщение отвечаем в течение одного рабочего дня. Срочные блокировки помечаем отдельно. |
| Задачи | Работу дольше часа ведём через issue с исполнителем, результатом и сроком. Статус обновляем в день изменения. |
| Решения | Сначала обсуждаем в issue; если нет согласия за день, решение по продукту принимает Бартоломей как аналитик, а техническое решение принимают разработчики большинством голосов с записью аргументов. |
| Git | Отдельная ветка на задачу, изменения в main через pull request и ревью другого участника. Секреты и реальные данные в коммиты не попадают. |
| Срыв срока | Сообщаем о риске минимум за день до срока; делим задачу или переносим с явной записью на доске. |
| Конфликт | Обсуждаем предмет разногласия и варианты решения; при тупике обращаемся к преподавателю курса. |

4.5. Definition of Done

Задача выполнена, если результат соответствует критерию готовности; ссылка на документ или код есть в issue; другой участник проверил изменение; применимые тесты пройдены; секретов и персональных данных нет; статус доски обновлён. Правило утверждается командой.

5. Политика использования ИИ в команде

Ответственная за раздел: Поспелова М. Т. (тестирование); правила согласуются всей командой.

5.1. Инструменты

| Инструмент | Для каких задач | Кто использует | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT / Codex | Черновик Vision и устава, анализ шаблона, проверка формулировок, подготовка отчёта и README | Инициатор запроса (участник команды уточняется) | Каждую формулировку проверяет команда; факты об аналогах сверяются с первоисточниками |
| Другие ИИ-инструменты | Пока не заявлены | — | Добавлять в журнал только после фактического использования |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |

5.2. Правила

Команда использует ИИ только как вспомогательный инструмент и проверяет материалы перед включением в отчёт или код.

| Разрешено | Обязательно | Запрещено |
| --- | --- | --- |
| Черновики идей, текста, схем, кода и тестов; дополнительно — генерация только синтетических контекстных событий. | Журнал применения ИИ; человеческая проверка результата; проверка источников и лицензий; пометка применения ИИ в изменениях документации и кода. | Передавать персональные данные, реальные маршруты и точные места пользователей, ключи и пароли; сдавать непроверенный текст; скрывать применение ИИ; выдавать планируемые действия за выполненные. |

5.3. Журнал использования ИИ

| Дата | Задача и инструмент | Получено | Решение | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.09.2026 | Подготовка ЛР 1; ChatGPT / Codex | Черновики карточки, Vision, устава и README | Черновик принят; требовалась проверка команды | Структура сверена с заданием и спецификацией; аналоги проверены позднее по справкам Apple и Google |

6. Рабочая среда при необходимости

Ответственные за раздел: Боровик Ф. И. (репозиторий), Поспелова М. Т. (проверка); доступы и настройки подтверждаются командой.

6.1. Ссылки и доступы

| Ресурс | Ссылка | Администратор | Доступ у преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация GitHub | Не создана; репозиторий находится в личном аккаунте techmo0 | Не назначен | ☐ |
| Репозиторий | https://github.com/techmo0/GoCue; доступ по SSH проверен | Боровик Ф. И. | ☑ |
| Доска GitHub Projects | Создана: https://github.com/users/techmo0/projects/1/views/1; права и связь с репозиторием не проверены | Боровик Ф. И. | ☐ нет |
| Зеркало репозитория | Не настроено | Не назначен | ☐ |
| Чат команды | Площадка не указана | Не назначен | — |

6.2. Краткое содержание README.md

Ниже приведено краткое содержание; полный актуальный README.md размещён в корне репозитория GoCue.

GoCue — учебный проект команды «Диалог»: мобильное приложение, которое возвращает записанное дело во время посещения подходящего места. README.md содержит состав команды и роли, границы MVP, ссылки на продуктовую спецификацию, отчёт ЛР 1, черновик задач, репозиторий и доску GitHub Projects. В нём отмечено, что выбрана платформа Android, а испытания геозон планируются на смартфоне.

6.3. Настройки GitHub Projects

| Настройка | Сделано | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Проект связан с репозиторием | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Поле Status: Backlog, Ready, In progress, In review, Done | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Поле Priority: Высокий, Средний, Низкий | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Поле Iteration: итерации по 2 недели, текущая соответствует ЛР 1 | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Поле Estimate: оценка в часах | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Представление «Доска» (группировка по Status) | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Представление «Бэклог» (таблица, сортировка по Priority) | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Автоматизация: закрытая задача → Done | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| Все задачи ЛР 1 созданы, у каждой есть исполнитель | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |
| У каждого участника есть коммит в репозитории | ☐ | Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub |

6.4. Задачи ЛР 1

| № issue | Задача | Исполнитель | Оценка, ч | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Дополнить самооценку компетенций участников | Вся команда (предварительно) | Уточнить | Не завершено; issue не создан |
| — | Заполнить карточку проекта и согласовать тему | Бартоломей А. М. (предварительно) | Уточнить | Выполнено в отчёте; issue не создан |
| — | Решить вопрос с организацией GitHub | Боровик Ф. И. (предварительно) | Уточнить | Не завершено; репозиторий и README уже есть; issue не создан |
| — | Донастроить доску GitHub Projects | Боровик Ф. И. (предварительно) | Уточнить | Доска создана; настройки не подтверждены; issue не создан |
| — | Подготовить Vision | Бартоломей А. М. (предварительно) | Уточнить | Черновик есть в отчёте; issue не создан |
| — | Отрецензировать Vision другой команды | Золотилина Е. С. (предварительно) | Уточнить | Не выполнено; issue не создан |
| — | Подготовить устав проекта | Бартоломей А. М. (предварительно) | Уточнить | Черновик есть в отчёте; issue не создан |
| — | Утвердить рабочие соглашения и критерии готовности | Вся команда (предварительно) | Уточнить | Черновик есть; согласование не подтверждено; issue не создан |
| — | Утвердить политику ИИ и вести журнал использования | Поспелова М. Т. (предварительно) | Уточнить | Черновик есть; согласование не подтверждено; issue не создан |
| — | Загрузить отчёт на портал | Вся команда (предварительно) | Уточнить | Не подтверждено; отчёт есть в репозитории; issue не создан |
| — | Провести ретроспективу ЛР 1 | Вся команда (предварительно) | Уточнить | Не выполнено; issue не создан |
| — | Проверить сценарии с добровольцами | Бартоломей А. М. (предварительно) | Уточнить | Не выполнено; сведения об аналогах сверены со справками; issue не создан |
| — | Проверить системные API Android на Samsung Galaxy S25 и собрать прототип логики без GPS | Боровик Ф. И. (предварительно) | Уточнить | Не выполнено; платформа и устройство выбраны; issue не создан |

6.5. Скриншот доски

Доска: https://github.com/users/techmo0/projects/1/views/1. Скриншот добавить после проверки содержимого, связи с репозиторием и доступов команды.

7. Завершение ЛР 1 и ретроспектива

К моменту подготовки отчёта тема GoCue согласована с преподавателем, роли подтверждены командой, выбрана платформа Android и определён смартфон для испытаний. Есть спецификация, репозиторий и ссылка на созданную доску GitHub Projects. Матрица компетенций заполнена частично: остальные оценки участники должны выставить сами. Рецензия другой команды и ретроспектива не проведены; преподавателю пока не предоставлен доступ к приватной доске. Наполнение доски задачами, мини-защита и загрузка на портал также не подтверждены. После фактического выполнения команда дополнит этот раздел результатами ретроспективы: что получилось, что мешало, что меняем в ЛР 2.

8. Источники для раздела об аналогах

Apple Support, location-based reminders: https://support.apple.com/en-euro/guide/iphone/iphec7a1de82/ios

Google Tasks Help, migration of Keep reminders: https://support.google.com/tasks/answer/16540694

Исходная спецификация: https://github.com/techmo0/GoCue/blob/main/docs/product-spec.md